ДОГОВОР №2

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА  “ДОБИВ НА  ДЪРВЕСИНА

Днес, 28.02.2022г. в с. Звездец,  между:

Териториално поделение “Държавно горско стопанство Звездец” към “Югоизточно Държавно Предприятие” ДП – гр. Сливен, с адрес: с. Звездец, ул. “Петрова нива” № 7, общ. Малко Търново, обл. Бургас, представлявано от инж. Атанас Спасов, в качеството му на Директор, с ЕИК: 2016176540115 -наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

„Лес 2020 Ди-Ес” ЕООД с  ЕИК 206273303 , със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Малко Търново , гр.Малко Търново, п.к. 8162, ул.“Янко Карагяуров“ №5, вх.1, ет.2, ап.7 , представлявано от Катерина Заркова Воденичарова – управителот друга страна като ИЗПЪЛНИТЕЛ,

във връзка с влязла в сила заповед № РД-10-15/11.02.2022г. на директора на ТП”ДГС Звездец” за класиране  за обект № 2213 се сключи настоящия договор за следното:

І.Предмет , стойност и срок на договора

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу възнаграждение да извърши дейността- сеч , извоз, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина от обект №2213 на територията на ТП « ДГС «Звездец« Прогнозно количество дървесина, подлежащо на сеч -  798 пл. м3, съгласно условията на настоящия договор и  офертата, направена от Изпълнителя, въз основа на която е избран. Стойността на договора  е в размер на 22 590.00 / двадесет и две хиляди петстотин и деветдесет/ лева без ДДС.

Чл.2. Дървесината по чл.1 е съгласно изготвени рекапитулации и се предоставя в стоящо състояние.

Чл.3. Насажденията, включени в обекта, се предават на Изпълнителя с издаването на позволително за сеч и подписване на приемателно-предавателен протокол. Изпълнителят е длъжен да се яви да получи позволително за сеч  до 7 (седем) дни след подписване на настоящият договор.  Извършването на дейноста да започне  след три дни от издаването му. Позволителното за сеч се изготвя  в присъствието на лицензиран лесовъд на Изпълнителя, който получава заверено копие.

т.1  Определеното сечище се счита за предадено на Изпълнителя от датата, посочена като начална в позволителното за сеч и съставяне на приемателно-предавателния протокол, като се намира под охраната на Възложителя;

т.2 Отсечената и извозена дървесина е собственост на Възложителя.

Чл.4. Изпълнителят се задължава да извърши  дейността за сеч и извоз на дървесината е  до 30.07.2022г.

Чл.5. Посочените крайни срокове за сеч и извоз и краен срок на договора се удължават автоматично - при удължаване на сроковете за сеч и извоз, определени със съответните позволителни или при възникнали основания за издаване на нови позволителни за сеч за обекта-при условията на настоящия договор. В този случай никоя от страните по договора не дължи на другата страна неустойки или други подобни плащания.

Чл.6.(1) Приемането на изпълнението ще се извършва с протоколи за частично приемане на добитите сортименти дървесина до 15-то и 25-то число на текущия месец, протокол за освидетелстване на сечищата за всяко насаждение, както и протокол за цялостно приемане на изпълнението, като договорът се счита за приключен с освидетелстване не всички сечища в обекта и изготвяне на констативен протокол за това.

(2). Предвид необходимостта от съобразяването с текущата пазарна ситуация по отношение търсенето и предлагането на дървесина и с цел недопускане залежаването на добита продукция на вр.склад-с оглед елиминиране на опасността от нанасяне на финансови щети за държавното стопанство , Възложителя си запазва правото по време на действие на настоящия договор приоритетно да определя поредността на усвояване на продукцията от обект №2213 по отдели и подотдели , попадащи в съответния обект за дърводобив, както и си запазва правото едностранно да променя графика по т.10.15. за усвояване на дървесината от обекта.

ІІ.Права и задължения на страните

Чл.7.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

7.1. Да осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни указания в писмена форма и препоръки на изпълнителя при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

7.2. Да издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

7.2.1 Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни актове;

7.2.2. Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN);

7.2.3. Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

7.2.4. Неспазване на противопожарните и други изисквания;

7.2.5. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата).

7.3. Да спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове при преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските извозни пътища.

7.4. Да спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) видове дивеч в насаждения от обекта.

7.5. Да заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ добиването на допълнителни специални асортименти дървесина.

7.6. Да инициира с писмена покана приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа при налични количества дървесина на временен склад.

7.7. Да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.

7.8. Да предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително споразумение за извършване на добива на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични цени по асортименти дървесина за съответното насаждение.

7.9. Да промени обекта на договора като изключи насаждения, в които сечта не е започнала, при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина в тях в случаите на т. 7.8, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.

7.10. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своето задължение по договора. Ако изпълнителят добие дървесина, която не отговаря на посочените по-горе стандарти, възложителят има право да я заплати с 20% намаление от договорената цена за определения сортимент.

7.11. В случай по 7.10. и когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, или при неточно и по-малко /количествено/ изпълнение, Възложителят има право да намали възнаграждението, което дължи на Изпълнителя съразмерно с намалената цена, годност и  количество на изработеното или с неизвършената работа. В тези случай Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, а ако тя е недостатъчна, да откаже да заплати на Изпълнителя и  възнаграждението.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ e длъжен:

8.1 Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в присъствието на регистрирания по чл. 235 от ЗГ му лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите) насажденията, предмет на договора, от които ще се добива дървесината. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни преди преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по т. 10.15 и минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта. При изразено желание от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT е длъжен да предаде всички насаждения, включени в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането.

8.2. Да предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив на дървесина за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по т. I.8.1.

8.3. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в държавните горски територии за превозни средства с висока проходимост и за декларираната при проведената процедура техника.

8.4. Да следи за правилното провеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно БДС/ЕN, като и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на извозните пътища и просеки.

8.5.Да дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

8.6. Да осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана или минимум веднъж месечно при добита дървесина на временен склад, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.

8.7.Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на представяне на издадена от него фактура, в размер и по начин, уговорени в договора.

8.8.Да разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

8.9. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

8.10. Да освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в обекта.

8.11. Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание т. 7.2.5, 7.3 и 7.4.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

9.1. Да изисква приемането на възложената работа в договорените срокове.

9.2. Да получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в договора.

9.3. Да получи необходимото съдействие за изпълнение на работата (предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателни протоколи и технологични планове).

9.4. Да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от  Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, до отстраняването на несъответствията.

9.5. Да заменя подизпълнителите си, в случай, че предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата.

9.6. Да заяви писмено промяна на одобрения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологичен план за конкретното насаждение.

9.7.Да откаже да добие заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина, при установена обективна невъзможност за това.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

10.1. Да осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика в следните случаи:

(a) за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на насажденията;

(б) за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на дървесина в тях в 10-дневен срок преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по т. 10.15 и минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта;

(в) при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

(г) при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това.

10.2. Да създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура.

10.3. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността.

10.4.Да извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове.

10.5. Да присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за приемане на добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената работа.

10.6. Да отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта и извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за добив на дървесина за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета.

10.7. Да направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища.

10.8. Да поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да съхранява горските пътища в съответствие с разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения и други нормативни актове, като за целта спазва следните изисквания:

(а) да спазва изискванията на технологичните планове и указанията на служителите на ДЛС/ДГС по изпълнение на добива и извоза на повалената дървесина за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;

(б) при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на ДГС/ДЛС, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите;

(в) да изгражда за своя сметка подходи, необходими за усвояване на дървесината в насажденията, съгласно технологичния план, като съхранява и опазва създадените горски пътища до обекта, където се извършва сечта и извоза.

(г) да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.

10.9. Да разкройва най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на максимален обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината (БДС/ЕN) .

10.10. При постигнато споразумение, да добива заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти.

10.11. Да не допуска нараняване на стоящия дървостой по време на извършване на дейността по добив и извоз на дървесината.

10.12. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.

(а). Във връзка с изискванията по предходната точка Изпълнителят се задължава да проведе начален, на работното място, периодичен, ежедневен и при необходимост – извънреден инструктаж на работниците и/или служителите си. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на Наредба № 3/ 01. 07. 1996 год. Съгласно раздел Пети, чл.20 от Наредбата на работниците, заети в дейност с висок производствен риск да се извършва ежедневен инструктаж.

(б). Да осигури за работниците и/или служителите си, които остават да нощуват в гората подходящи места за спане, питейна вода и тоалетни, разположени на безопасни места така, че да не замърсяват околната среда. Преди настаняването на работниците на бивак, мястото за него се съгласува с представител на ТП”ДГС Звездец”.

10.13. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му.

10.14. Да не предоставя на трети лица извършването на добива на дървесината, включена в насажденията, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители.

10.15. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

10.16. При обективна невъзможност за предаване на договореното по т. 10.15 количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три)-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

10.17. Да извършва сечта съгласно изискванията на нормативните актове, които я уреждат, както и да разкройва дървесината съгласно БДС 4033-73; БДС 773-74; БДС 2750-73; БДС 765-73; БДС 4126-72; БДС 3722-72. При констатиране на добита дървесина, която не отговаря на стандартите, цената им ще бъде заплащана с намаление от 20% от договорираната.

10.18. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата.

10.19. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

10.20. Да използва бензиномоторни верижни триони в добро техническо състояние /да няма изтичания на масло и гориво от тях/, които използват биологично разградимо масло, както и да осигури места за зареждането им. Посочените места трябва да разполагат със средства, предотвратяващи разливане от резервоарите на бензиномоторните верижни триони, както и средства за абсорбиране на разлети или изтекли масла от тях – сандъчета или чували с пясък, стърготини и други абсорбиращи маслата вещества.

10.21. Да спазва изискванията на НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, другите нормативни актове, както и издадените в изпълнението им заповеди за техническата безопасност, охрана на труда и противопожарни изисквания, като поема отговорност при неизпълнението им и злополуки с наети от него работници и/или служители. Паленето на огън да се извършва само на определени за това места и съобразно Наредба № 8/2012год.

10.22. За време на действие на договора Изпълнителят се задължава в съответствие с разпоредбите на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ратифицирана със закон, приет от 37-мото НС, на 16.03.1995г. – ДВ, бр. 28 от 1995г., в сила от 10.08.1995г.), Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда и други нормативни актове, да опазва околната среда – прилежащите на сечището територии и тези извън неговите очертания, включително и районите на бивакуване /ако има такива/ като съгласно производствените, санитарните и противопожарните изисквания изнася  всички битови, технически и недървесни отпадъци на регламентирани сметища и след работно време ги извозва до контейнерите за смет в населените места.

10.23. В подписаните между него и работниците и/или служителите, които работят с техника, използвана за работа в горските територии договори, да бъде регламентирано като двустранно задължение спазването на здравословните и безопасни изисквания за работа в горите. Изпълнителят се задължава да осигури на посочените работници и/или служители  предпазно оборудване, което да включва специално предпазно работно облекло, предпазни каски, светлоотразителни жилетки,  обувки с обезопасени бомбета, предпазни панталони и средства за първа помощ. Договори следва да се сключат само с правоспособни лица за работа с моторни триони.

10.24. Във връзка с изискванията по предходната точка Изпълнителят се задължава да проведе начален, на работното място, периодичен, ежедневен и при необходимост – извънреден инструктаж на работниците и/или служителите си. Да води книга за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като се спазват изискванията на Наредба № 3/ 01. 07. 1996 год. Съгласно раздел Пети, чл.20 от Наредбата на работниците, заети в дейност с висок производствен риск да се извършва ежедневен инструктаж.

10.25.Да осигури за работниците и/или служителите си, които остават да нощуват в гората подходящи места за спане, питейна вода и тоалетни, разположени на безопасни места така, че да не замърсяват околната среда. Преди настаняването на работниците на бивак, мястото за него се съгласува с представител на ТП”ДГС Звездец”.

10.26.Да спазва изискванията на НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, другите нормативни актове, както и издадените в изпълнението им заповеди за техническата безопасност, охрана на труда и противопожарни изисквания, като поема отговорност при неизпълнението им и злополуки с наети от него работници и/или служители. Паленето на огън да се извършва само на определени за това места и съобразно Наредба № 8/2012год.

10.27.Да спазва разпоредбите на Закона за горите и поднормативните актове, които го уреждат, Закона за лова и опазване на дивеча, правилника по прилагането му, Кодекса на труда, Закона за закрила на безопасните условия на труд, Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия труд на работните места и при използване на работното оборудване и другите нормативни актове, уреждащи материята.

ІІІ.Възнаграждения, цени и начин на плащане

Чл. 11. Стойността за изпълнение на дейността е в размер на 22 590.00 / двадесет и две хиляди петстотин и деветдесет/ лева без ДДС,  която Възложителят следва да заплати както следва:

11.1. За добитите и извозени до временните складове след сечта асортименти:

| Общо за об. № 2213 |  | 798 | 28.31 |  | 28.31 | 22590 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч.широколистни |  | 798 | 28.31 |  | 28.31 | 22590 |
| Отдел 110 - б |  | 211 | 28.00 |  | 28.00 | 5908 |
| Широколистни |  | 211 | 28.00 |  | 28.00 | 5908 |
| СРЕДНА |  | 58 | 28.00 |  | 28.00 | 1624 |
| технологична дървесина | дб | 19 | 28.00 |  | 28.00 | 532 |
| технологична дървесина | цр | 39 | 28.00 |  | 28.00 | 1092 |
| ДРЕБНА |  | 1 | 28.00 |  | 28.00 | 28 |
| технологична дървесина | цр | 1 | 28.00 |  | 28.00 | 28 |
| ДЪРВА |  | 152 | 28.00 |  | 28.00 | 4256 |
| технологична дървесина | дб | 1 | 28.00 |  | 28.00 | 28 |
| технологична дървесина | цр | 1 | 28.00 |  | 28.00 | 28 |
| дърва за горене | дб | 17 | 28.00 |  | 28.00 | 476 |
| дърва за горене | цр | 93 | 28.00 |  | 28.00 | 2604 |
| дърва за горене | кгбр | 40 | 28.00 |  | 28.00 | 1120 |
| Отдел 110 - в |  | 50 | 28.00 |  | 28.00 | 1400 |
| Широколистни |  | 50 | 28.00 |  | 28.00 | 1400 |
| СРЕДНА |  | 24 | 28.00 |  | 28.00 | 672 |
| технологична дървесина | дб | 19 | 28.00 |  | 28.00 | 532 |
| технологична дървесина | цр | 5 | 28.00 |  | 28.00 | 140 |
| ДРЕБНА |  | 3 | 28.00 |  | 28.00 | 84 |
| технологична дървесина | дб | 2 | 28.00 |  | 28.00 | 56 |
| технологична дървесина | цр | 1 | 28.00 |  | 28.00 | 28 |
| ДЪРВА |  | 23 | 28.00 |  | 28.00 | 644 |
| технологична дървесина | дб | 0 | 28.00 |  | 28.00 | 0 |
| технологична дървесина | цр | 0 | 28.00 |  | 28.00 | 0 |
| дърва за горене | дб | 16 | 28.00 |  | 28.00 | 448 |
| дърва за горене | цр | 6 | 28.00 |  | 28.00 | 168 |
| дърва за горене | кгбр | 1 | 28.00 |  | 28.00 | 28 |
| Отдел 256 - о |  | 160 | 28.42 |  | 28.42 | 4547 |
| Широколистни |  | 160 | 28.42 |  | 28.42 | 4547 |
| ЕДРА |  | 9 | 35.00 |  | 35.00 | 315 |
| трупи за бичене от 18 до 29 см | дб | 8 | 35.00 |  | 35.00 | 280 |
| трупи за бичене от 18 до 29 см | цр | 1 | 35.00 |  | 35.00 | 35 |
| СРЕДНА |  | 14 | 28.00 |  | 28.00 | 392 |
| технологична дървесина | дб | 14 | 28.00 |  | 28.00 | 392 |
| ДЪРВА |  | 137 | 28.03 |  | 28.03 | 3840 |
| технологична дървесина | дб | 0 | 28.00 |  | 28.00 | 0 |
| технологична дървесина | цр | 0 | 28.00 |  | 28.00 | 0 |
| технологична дървесина | гбр |  | 28.00 |  | 28.00 | 0 |
| ОЗМ | дб | 1 | 32.00 |  | 32.00 | 32 |
| ОЗМ | цр | 0 | 28.00 |  | 28.00 | 0 |
| НОЗМ | дб | 1 | 28.00 |  | 28.00 | 28 |
| дърва за горене | дб | 122 | 28.00 |  | 28.00 | 3416 |
| дърва за горене | цр | 13 | 28.00 |  | 28.00 | 364 |
| Отдел 290 - г |  | 377 | 28.47 |  | 28.47 | 10735 |
| Широколистни |  | 377 | 28.47 |  | 28.47 | 10735 |
| ЕДРА |  | 25 | 35.00 |  | 35.00 | 875 |
| трупи за бичене от 30 до 49 см | дб | 1 | 35.00 |  | 35.00 | 35 |
| трупи за бичене от 30 до 49 см | цр | 1 | 35.00 |  | 35.00 | 35 |
| трупи за бичене от 18 до 29 см | дб | 7 | 35.00 |  | 35.00 | 245 |
| трупи за бичене от 18 до 29 см | цр | 16 | 35.00 |  | 35.00 | 560 |
| СРЕДНА |  | 79 | 28.00 |  | 28.00 | 2212 |
| технологична дървесина | дб | 34 | 28.00 |  | 28.00 | 952 |
| технологична дървесина | цр | 41 | 28.00 |  | 28.00 | 1148 |
| технологична дървесина | гбр | 4 | 28.00 |  | 28.00 | 112 |
| ДРЕБНА |  | 6 | 28.00 |  | 28.00 | 168 |
| технологична дървесина | дб | 3 | 28.00 |  | 28.00 | 84 |
| технологична дървесина | цр | 3 | 28.00 |  | 28.00 | 84 |
| ДЪРВА |  | 267 | 28.01 |  | 28.01 | 7480 |
| технологична дървесина | дб | 0 | 28.00 |  | 28.00 | 0 |
| технологична дървесина | цр | 1 | 28.00 |  | 28.00 | 28 |
| технологична дървесина | гбр | 1 | 28.00 |  | 28.00 | 28 |
| ОЗМ | дб | 1 | 32.00 |  | 32.00 | 32 |
| ОЗМ | цр | 1 | 28.00 |  | 28.00 | 28 |
| НОЗМ | дб | 1 | 28.00 |  | 28.00 | 28 |
| дърва за горене | дб | 81 | 28.00 |  | 28.00 | 2268 |
| дърва за горене | цр | 147 | 28.00 |  | 28.00 | 4116 |
| дърва за горене | гбр | 6 | 28.00 |  | 28.00 | 168 |
| дърва за горене | кгбр | 28 | 28.00 |  | 28.00 | 784 |

- Цената по чл.11 се заплаща по асортименти на реално добита дървесина, измерена в  пр.куб.м. и определен коефициент за плътност на временния склад след приемане на работата с приемателно - предавателен протокол, подписан от упълномощен представител на Изпълнителя и комисия, назначена със заповед на Директора на ТП „ДГС Звездец”

- Сроковете за фактуриране и плащане на цената са:

т.1 Добитата дървесина се фактурира до 30 /тридесето/ число на месеца;

т.2 Срокове за плащане: до 10 /дни/ дни от издаване на фактурата.

- Плащането на цената се извършва   по банков път.

- Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на  1 130,00 / хиляда сто и тридесет /  лева , вносима по сметката на стопанството и се връща след подписване на приемателно - предавателния протокол за цялостно изпълнение и освидетелстване на всички сечища в обекта. При банкова гаранция- освобождава се само след писмено известие от Възложителя.

- Ако при добива на дървесина по вина на Изпълнителя случайно бъдат повредени немаркирани дървета по начин, който налага тяхното отсичане, същите след санкциониране на виновното лице се отсичат и извозват след маркиране , изготвя се   необходимата документация и се заплащат на Изпълнителя по цена, представляваща 20% намаление от договорената.

- Ако се добият асортименти, които не са посочени в изготвените рекапитулации, заплащането за техния добив се извършва по допълнително утвърдена   план – сметка за обекта.

ІV.Прекратяване на договора

- Договорът се прекратява:

  - С изпълнение и предаване на възложената работа с протокол за цялостно приемане на работата и с освидетелстване на сечищата.

  - С изтичане срока на договора;

  - По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, включително и при настъпване на форсмажорни обстоятелства и при уважени реституционни претенции;

  - ако в указаният в НУРВИДГТДОСПДНГП срок, ако не се сключи писмен договор с  участник за продажба на едрата строителна дървесина от обекта.В този случай  страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи

- Възложителят може да прекрати договора едностранно с писмено уведомление без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, и без да връща гаранцията за изпълнение когато:

  - В случай, че е констатирано нарушение на ЗГ и другите нормативни актове, неизпълнение на настоящия договор или неизпълнение на утвърдения технологичния план;

  - В случай, че по време на изпълнение на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, Изпълнителят вече не отговаря на нормативните и процедурни изисквания за извършване на дейността „Добив на дървесина”.

  - по време на изпълнение на договора бъде установено, че Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание.

  - В случай, че Изпълнителят не се яви да получи позволително за сеч за което и да е насаждение, включено в обекта.

  - В случай, че Изпълнителят не започне сеч в 7-дневен срок от датата за сеч, посочена в  съответното позволително;

  - В случай, че Изпълнителят не изпълни някое от  задълженията си съгласно чл. 8 от настоящия договор.

  - Неизпълнение на други, непосочени до тук задължения, произтичащи от настоящия договор.

  - В случай на пълно неизпълнение, както и при частично, лошо или забавено изпълнение;

  - За неизпълнение на графика за добив по чл.10.15.

- Договорът се прекратява с прекратяване на  някое от юридическите лица, страни по него.

Чл. 21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от следните си задължения:

А)Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в присъствието на лицензирания му лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници, съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, насажденията, включени в обекта, от които ще се добива дървесината. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни от началото на изпълнението на дейностите, съгласно срока на договора и минимум 3 /три/ дни преди започване на сечта. При изразено желание от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT предава всички насаждения, включени в обекта в 10-дневен срок от постъпване на искането.

Б)Да предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив на дървесина за всички писмено заявени от Изпълнителя насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи за тях.

Чл.22. Договорът се прекратява, ако Възложителят не осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проходимост на горските пътища в държавните горски територии, осигуряваща първоначален достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта в срок до 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни.

V.Санкции и неустойки

Чл. 23. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

Чл. 24.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

(а) по  т. 8.1. до 8.3. – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си.

(б). по т. 8.6. – неустойка в размер на 10% от стойността на услугата за добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина.

(в). За неспазване на определения срок по т. 8.7. – неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

(а). по т. 10.1. – неустойка в размер, равен на внесената от него гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължението;

(б). по т. 10.8. – неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

(в). по т. 10.9. – неустойка в размер, равен на 30% от стойността на услугата за добива на тази дървесина;

(г). по т. 10.15. – неустойка в размер, равен на 20% от стойността на услугата за добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за съответното тримесечие, изчислена на база на цената на обезличен кубичен метър по договора.

Чл.26. При установяване на нарушение по т.10.11. , ще бъдат наложени санкции предвидени в нормативната база.

Чл. 27. За други задължения по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение като неустойка по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорността за възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не покрива същите, когато по–високият размер на вредите бъде установен по съдебен ред.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 29. Изпълнителят отговаря за действията на лицата, с които е в договорни отношения и подизпълнителите (когато е заявил, че такива ще участват в изпълнението на поръчката), като за свои действия.

VI. Съобщения

Чл. 30. Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора ще се извършват в писмена форма/чрез факс, e-mail, препоръчана поща или в деловодството .

VII.Допълнителни разпоредби

Чл.31. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. Същия се смята връчен при неговото подписване.

Чл.32. За неуредените в договора случаи се прилага законодателството на Република България.

Чл.33.Всички съобщения и уведомления, включително и за разваляне на договора, ще се извършват само в писмена форма.

Чл.34. При промяна на седалището и/или адреса на управление и/или адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в 7 - дневен срок да уведоми другата страна.

Чл.35. Гаранцията  не се възстановява на Изпълнителят, ако има съставени АУАН на работниците, с които е в договорни отношения,  до заплащане на наложените  им наказания  с наказателни постановления, касаещи извършени  нарушения, които са в пряка и непосредствена връзка с изпълнение на служебните им задължения .

Чл. 36. Изменения и допълнения в настоящия договор  могат да бъдат правени по взаимно съгласие, изразено писмено с анекс, без да се променят съществените както и при наличие на  форсмажорни обстоятелства.

Чл. 37. Възникналите спорове относно тълкуването, прилагането, действието, изпълнението или неизпълнението на настоящия договор се решават чрез преговори и споразумение между страните, а доколкото това не бъде постигнато,  спорът се решава от компетентния съд.

Настоящият договор   се изготви в три еднообразни оригинални екземпляра -  един за изпълнителя и два за възложителя.

Възложител :

Изпълнител:

Директор :.................(п)..........				Управител :.......(п).........

/ инж. Атанас Спасов./					/Катерина Воденичарова /

Гл.счетоводител :	(п)

/ Гинка Панайотова/

Юрист (п)

/ Наталия Едрева/